**РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВОЧЕПШИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09. 03. 2022г. №07**

а. Вочепший

***О сборе предложений и замечаний по улучшению водоснабжения***

***потребителей с последующим внесением в схему водоснабжения.***

В соответствии с требованиями № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в редакции 2020 г в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения, а также развития центральных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий Администрация «Вочепшийское сельское поселение», Устава муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В период с 09 марта по 22 марта 2022 г. объявить о начале сбора предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пользующихся услугами централизованного водоснабжения на территории муниципального образования муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение».

2. Создать рабочую группу по сбору предложений и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» ***(приложение №1).***

3. Утвердить дорожную карту разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» ***(приложение №2)***

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации «Вочепшийское сельское поселение»

5. Главному специалисту-финансисту опубликовать настоящее постановление в районной муниципальной газете с коротким содержанием

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования**

**«Вочепшийское сльское поселение» А.В. Тхазфеш**

***Приложение № 1*** *к постановлению*

 *№ 7 от 09.03.2022г.*

**Рабочая группа по разработке схемы водоснабжения, сбора предложений от заинтересованных лиц муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение»**

В соответствии с требованиями и во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в целях своевременной разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» создать рабочую группу в составе:

* Цей Нафсет Хусеновна - ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение»;
* Нехай Римма Алиевна - главный специалист-финансист муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение»;
* Чич Аскер Русланович- Начальник МП «ЖКХ» Теучежского района (по согласованию)

***Приложение № 2*** *к постановлению*

 *№ 7 от 09.03.2022г.*

**дорожная карта разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения**

**муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование мероприятия**  | **Дата**  | **ответств** | **примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Принятие постановления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и о создании рабочей группы | 09.03.2022 | Глава администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» Тхазфеш А.В. |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 09.03..2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
| 3 | Подготовка технического задания по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | 09.03..2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 09.03..2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Составление акта технического обследования | 18.03..2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 26.03.2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 29.03.2022 | Ведущий специалист-программист администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» |  |
|  | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 29.03. -7.04.2022г | Глава администрации МО «Вочепшийское сельское поселение»  |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте о времени и месте проведения публичных обсуждений | 13.04.22г | Ведущий специалист-программист администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» |  |
|  | Принятие решения относительно схемы водоснабжения и водоотведения *(утверждение или направление на доработку)* | 15.04.2022г | Глава администрации МО «Вочепшийское сельское поселение»  |  |
|  | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 18.04.2022г | Ведущий специалист-программист администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» |  |
|  | Оформление заказа на изготовление схемы в типографии |  | Ведущий специалист-экономист администрации МО «Вочепшийское сельское поселение» |  |
|  |  |  |  |  |