РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН

Администрация муниципального образования

«Вочепшийское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01. 2024 год   № 03 а

а. Вочепший

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОЛВЛЯЮ

1.Установить, что:

1)изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» (далее - контракт), заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками на основании распоряжения главы администрации муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта;

2) изменение цены контракта осуществляется в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

3)  изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 30 марта 2022 года, в части увеличения предусмотренного им размера авансового платежа, а также включения в контракт условия об авансовом платеже осуществляется с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта, устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 27, 52; 2014, N 23,30, 48,49; 2015, N 1, 10, 14, 27, 29; 2016, N 1, 11, 15,23,26, 27; 2017, N 1,9, 14, 18, 24,31; 2018, N 1, 18, 27, 31, 32, 45, 53; 2019, N 14, 18, 26, 52; 2020, N 9,14, 17, 24, 31, 50, 52; 2021, N 1, 9, 18, 24, 27; 2022, N 1, 11; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2022, март), в пределах следующих размеров авансового платежа:

а) в размере от 50% до 90% суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение», предусмотренную контрактом, на соответствующий финансовый год - если средства на финансовое обеспечение контракта подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению;

б) в размере до 50% суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение», предусмотренную контрактом, на соответствующий финансовый год - если средства на финансовое обеспечение контракта не подлежат казначейскому сопровождению.

2. Для изменения существенных условий контракта заказчик, на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий контракта, готовит:

1) обоснование возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово – хозяйственной деятельности (в случае изменения цены контракта);

2) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта;

3) копию контракта;

4) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

5) документы, подтверждающие наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

6) основания предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обоснования начальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567  «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (в случае изменения цены контракта).

3. Принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта по результатам проверки представленных документов и предварительных консультаций (согласование по необходимости);

1) готовит и вносит на рассмотрение главы муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» об изменении существенных условий контракта с приложением следующих документов:

а) проект распоряжения об изменения существенных условий контракта;

б) пояснительную записку, содержащую в том числе обоснование вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

4. В случае изменения цены контракта, заказчик, направляет документы указанные в пункте 2, подпункте 1 пункта 3, настоящего постановления соответственно, в совещательный орган, созданный администрацией муниципального образования «Теучежский район» (далее-совещательный орган), для принятия решения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта лимитам бюджетных обязательств, а также об обоснованности цены единицы товара (работы, услуги), цены контракта, предусмотренной проектом дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

5. В случае, указанном в пункте 4 настоящего постановления, заказчик, принимает решение об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и копии протокола совещательного органа, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления, в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого решения.

6. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений

по изменению существенных условий контрактов согласно приложению № 1.

7. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению №2.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

«Вочепшийское сельское поселение»                                                                 А.В. Тхазфеш

Проект внесла

главный специалист-

финансист                                                                                                                   Р.А. Нехай

Приложение №1 к постановлению

от 30.01. 2024г. № 03 а

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по изменению 
существенных условий контрактов

Тхазфеш Аслан Волгеевич, глава администрации муниципального образования «Вочепшийское сельское поселение», председатель комиссии;

Хут Анзаур Азметович, зам. главы администрации, заместитель председателя комиссии;

Цей Нафсет Хусеновна, главный специалист администрации по земельным и имущественным отношениям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Нехай Римма Алиевна, главный специалист-финансист администрации;

Шеуджен Фатимет Хазретовна, главный специалист по орг.работе  администрации;

Беретарь Римма Каплановна,  специалист по юридическим вопросам администрации;

Шеуджен Сусанна Гиссовна, ведущий специалист администрации.

Приложение №2 к постановлению

от 30.014. 2024г. № 03 а

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ

УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по вопросам изменения существенных условий контрактов (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным с целью принятия заказчиком обоснованных решений об изменении существенных условий контрактов в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города в количестве не менее 5 человек.

В Комиссию входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии - представитель департамента общественной безопасности администрации города (далее - Департамент) и иные члены Комиссии. В состав Комиссии подлежат обязательному включению представители департамента финансов, департамента экономической политики и инвестиционного развития, департамента муниципального заказа администрации города.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами города Красноярска, в том числе Порядком рассмотрения Комиссией заявлений заказчиков об изменении существенных условий контрактов и настоящим Положением.

4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент, который в том числе:

обеспечивает подготовку заседаний и проектов заключений Комиссии;

направляет принятые решения (выписки из решений) Комиссии, заключения Комиссии в установленном порядке;

осуществляет учет и хранение документов, рассматриваемых и принимаемых Комиссией.

## II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

5. Основной функцией Комиссии является рассмотрение представленных заказчиками заявлений и приложенных к ним документов об изменении существенных условий контрактов и утверждение по результатам такого рассмотрения заключения Комиссии.

6. Для выполнения указанной в пункте 1 настоящего Положения цели Комиссия вправе запрашивать у заказчиков необходимую информацию и документы, получать пояснения по представленным документам и информации.

## III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

7. Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии:

руководит работой Комиссии;

организует и планирует деятельность Комиссии во взаимодействии с Департаментом;

ведет заседания Комиссии;

подписывает протоколы заседаний Комиссии (выписки из протокола заседания), а также заключения Комиссии.

8. Секретарь Комиссии:

готовит повестки заседаний Комиссии, обеспечивает ведение протокола заседаний;

организует документооборот;

извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии, повестке заседания Комиссии;

оформляет протоколы заседаний Комиссии (выписки из протоколов заседаний Комиссии) и заключения Комиссии, подписывает их.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от числа членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

Протоколы заседаний Комиссии (выписки из протокола заседания), заключения Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе в зависимости от поступающих в Департамент документов для подготовки заключения Комиссии.

12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.